Kế hoạch triển khai thử nghiệm MySQL cluster:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị chuẩn bị	Đơn vị phối hợp	Ngày bắt đầu	Thời gian thực hiện	Ngày kết thúc	Trạng thái
1	Chuẩn bị hạ tầng	Netnam					Đã xong
2	Lựa chọn phiên bản cài đặt	OpenCPS	OpenCPS	04/04/16	2h	04/04/16
3	Cài đặt, cấu hình mysql cluster (MariaDB/MySQL )	FDS (NghiaNT)	Netnam / (TuanLe)	04/04/16	1 ngày	04/04/16
4	Import dữ liệu test và nhân bản dữ liệu test	FDS (NghiaNT)		05/04/16	4h	05/04/16
5	Xây dựng kịch bản thử nghiệm	FDS (NghiaNT)	OpenCPS	05/04/16	4h	05/04/16
6	Thử nghiệm hệ thống	OpenCPS	OpenCPS	06/04/16	7 ngày	12/04/16
7	Đánh giá, kết luận	OpenCPS	OpenCPS	13/04/16	1 ngày	13/04/16